宁阳县人民政府办公室文件

宁政办发〔2018〕37号

宁阳县人民政府办公室

关于印发宁阳县城区、中京新城学校和幼儿园

布局规划方案（2018-2020年）的通知

各乡镇人民政府（街道办事处），宁阳经济开发区管委会，县政府有关部门：

《宁阳县城区、中京新城学校和幼儿园布局规划方案（2018-2020年）》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

宁阳县人民政府办公室

2018年8月16日

宁阳县城区、中京新城学校和幼儿园

布局规划方案（2018-2020年）

为落实好《宁阳县教育提质三年行动计划（2018-2020年）》，进一步优化教育资源配置，结合我县城区、中京新城发展实际，特制订本方案。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

坚持以人为本、以学生为中心的办学思想，以满足人民群众对优质教育的需求为出发点，以“优化配置、提质增效，适当撤并、扩大规模，新建改建、合理布局”为着力点，妥善处理好现实与长远、数量与质量、存量与增量、城区与乡镇诸要素之间的关系，合理配置并着力优化区域各类教育资源，为“划片招生，就近入学”创造条件，为同类教育的优质均衡发展、不同类别教育间的协调发展、城乡教育间的一体发展提供支持。

（二）基本原则

1.坚持以人为本原则。统筹考虑城乡人口流动、学龄人口变化，以及地理位置、教育保障能力等因素。以方便幼儿入园、方便学生就学为出发点，合理确定学校和幼儿园定点布局。

2.坚持政府主导原则。由县政府统筹，将城区学校和幼儿园建设纳入城市建设总体规划之中，学校和幼儿园建设与城市建设同步进行。

3.坚持多形式办学原则。支持社会力量参与建设、举办学校和幼儿园，推进建立多主体供给、多渠道保障的体制机制。

4.坚持效益优先原则。利用好现有教育资源，以并校、改建等方式，发挥好现有教育资源的效益，保证国有教育资产不流失，并以新建方式扩大教育资源存量及社会效益。推进落实城区义务教育划片招生，提升薄弱学校办学水平。

二、学校和幼儿园空间布局

（一）城区

包括县城核心区域及文庙街道、八仙桥街道所属教育资源及地理范围。城区学校和幼儿园布局规划坚持稳定高中，增效初中，优化小学，扩充园所的基本策略。即普通高中、职业中专保持现有格局，以保留、迁建、新建、改建等方式确定初中、小学、幼儿园三个学段的定点布局。

1.初中规划

（1）第二实验中学、复圣中学初中部保持现有格局。

（2）将实验中学、金桥学校分别迁建到规划新址。

（3）新建九年一贯制洸河学校。

（4）将英才学校整建制合并到洸河学校。

规划完成后，城区初中共5所，即实验中学、第二实验中学、复圣中学初中部、新建洸河学校初中部、民办金桥学校初中部。

2.小学规划

（1）保留7所。第三小学、文庙中心小学、北关小学、八仙桥中心小学、西关小学和民办现代学校、恒文学校。

（2）迁建2所。①迁建实验小学至实验中学原址，可容纳60个教学班、2700个学位。②迁建文庙南关小学至华阳大街与文庙西路交界处、金阳商贸城西邻，占地45亩，建筑面积17000平方米，可容纳30个教学班、1350个学位，规划投资3500万元。

（3）新建2所。①在英才学校原址新建第一小学，可容纳30个教学班、1350个学位。②在华阳大街东段路南、文成路以东新建民办金桥学校小学部，占地57亩，建筑面积26802平方米，可容纳40个教学班、1800个学位，规划投资2047万元。

（4）合并1所。将原第一小学整建制合并到洸河学校，占地106亩，建筑面积52822平方米，可容纳30个教学班、1350个学位，规划投资1.32亿元。

规划完成后，城区小学共12所，即实验小学、新建第一小学、洸河学校小学部、第三小学、文庙中心小学、南关小学、北关小学、八仙桥中心小学、西关小学和民办现代学校、恒文学校、金桥学校小学部。

3.幼儿园规划

（1）保留10所。宁阳一中幼儿园、实验小学幼儿园（即原实验中学幼儿园）、文庙中心幼儿园、北关幼儿园、关王幼儿园、南关幼儿园、八仙桥中心幼儿园、临邑幼儿园、西关幼儿园（含瑞和家园教学点）、民办大地金桥幼儿园。

（2）扩建改建2所。①扩建宁阳实验幼儿园至县玩具厂位置，新增占地12亩、12个班、360个学位。将原实验小学东校区改建为其西园区，新增9个班、270个学位。实验幼儿园规模达到46 个班、1380 个学位。②将实验小学原址和实验幼儿园西园原址改建为“宁阳第二实验幼儿园”，规划规模为33个班，  990个学位。

（3）新建3所。①在“中达尚城”小区新建规模为15个班、450个学位，占地15.6亩、建筑面积6100平方米的幼儿园。②在“名士豪庭”小区建设规模为10个班、300个学位的幼儿园。③在“华宁嘉禾园”建设可容纳6个班、200个学位的幼儿园。

（4）回收1所。收回“海力国际城”配套建设的幼儿园，办成普惠性公办或民办幼儿园，规模为6个班、200个学位。

规划完成后，城区幼儿园共16所，能够缓解未来三年幼儿入园的压力。

（二）中京新城

包括中京新城核心区域以及蒋集镇、磁窑镇、华丰镇相关区域。在宁阳经济开发区新建中京实验学校、中京实验幼儿园。中京实验学校位于宁阳经济开发区宁山路以东、太平大街以北，占地157.8亩，建筑面积57680平方米，设计规模初中32个班、1600个学位，小学40个班、1800个学位。中京实验幼儿园设计规模18个班、540个学位。

1.初中规划

将宁阳六中初中部整建制并入中京实验学校。2018年暑假开学时，本区域共保留初中3所，即宁阳二十中、中京实验学校初中部和宁阳二中初中部。

2.小学规划

（1）将磁窑镇花观小学、张庄小学和蒋集镇彩石小学并入中京实验学校。

（2）以104国道为界，自2018年起始年级开始，将国道以西的蒋集镇彩石小学和磁窑镇花观小学、张庄小学的招生范围纳入中京实验学校。

（3）2018年暑假后，宁阳二十中不再招收小学一年级新生，其小学部和磁窑实验小学除起始年级外的其它年级学生，按照学校动员、家长自愿原则，分流到中京实验学校。2018年暑假后，本区域共有小学3所，即中京实验学校小学部、磁窑实验小学和宁阳二十中小学部。

（4）磁窑镇西磁村搬迁后，小学适龄儿童纳入磁窑实验小学招生范围。

3.幼儿园规划

除开发区职工子女外，将磁窑镇花观幼儿园、蒋集镇彩石幼儿园合并到中京实验幼儿园。

规划完成后，宁阳经济开发区以及与之相关的磁窑镇、蒋集镇的学校和幼儿园布局得到优化。

三、保障措施

（一）加强领导，精心组织。落实政府主体责任，县政府成立宁阳县中小学和幼儿园布局调整领导小组（见附件），领导小组办公室设在县教育局，负责全县中小学和幼儿园布局调整工作。领导小组下设维稳工作组、学校资产审计与经费保障工作组、学校建设工作组、教职工调配工作组四个工作小组，负责具体工作的开展。各相关乡镇（街道）也要成立相应的领导机构，切实推进工作顺利实施。

（二）发展规划，教育优先。制定城区建设发展规划或城区改造时，要优先配套学校和幼儿园，预留教育发展用地，并事先征求教育部门意见。规划内的学校和幼儿园建设，由政府划拨用地。学校建设项目免收行政事业性收费和政府基金。公办学校和幼儿园的财产属国有资产，要确保不流失并合理利用。布局调整后闲置的校舍、设施等财产归教育部门所有，优先用于学前教育或成人（社区）教育。学校和幼儿园财产处置的收益全部用于学校和幼儿园建设。

（三）部门配合，保障需求。科学测算改建、扩建、新建、迁建学校的教育教学装备需求，保障合理需求、避免损耗浪费。“紧密型城区小学教育集团”学校的经费投入渠道等保持不变，要切实保障相关学校的正常运转。审计部门要及时对经费账目依法依规进行审计。编制部门做好学校和幼儿园的机构审批、变更工作。编制、人社、教育部门通过调剂、补充等方式调配师资力量，满足新建改建学校和幼儿园的师资需求。

（四）加大宣传，提高认识。加大整体推进力度，通过电视、广播、报纸等新闻媒体，广泛宣传布局规划的重大意义，树立正确的舆论导向，在全县形成大力支持教育改革发展的浓厚氛围。

附件:宁阳县中小学和幼儿园布局调整领导小组、工作小组成员名单

附件

宁阳县中小学和幼儿园布局调整

领导小组、工作小组成员名单

一、领导小组

| 组 长： | 陈 波 | 县委副书记、县长 |
| --- | --- | --- |
| 副组长： | 柳桂敏 | 副县长 |
| 成 员： | 田永友 | 县政府办公室主任 |
|  | 朱开东 | 县政法委副书记 |
|  | 王凤新 | 县教育局局长 |
|  | 王 军 | 县编办主任 |
|  | 吴继士 | 县人社局局长 |
|  | 武启军 | 县财政局局长 |
|  | 柳齐鲁 | 县住建局局长 |
|  | 孔凡友 | 县审计局局长 |
|  | 吕洪圣 | 县国土资源局局长 |
|  | 戴绍华 | 县公安局副局长 |
|  | 罗士贞 | 县发改局局长 |
|  | 卢慧书 | 县信访局局长 |
|  | 赵丽娜 | 文庙街道办事处主任 |
|  | 张 辉 | 八仙桥街道办事处主任 |
|  | 王艳苹 | 蒋集镇镇长 |
|  | 候妍妍 | 磁窑镇镇长 |
|  | 潘洪勇 | 华丰镇镇长 |
|  | 刘 峰 | 宁阳经济开发区管委会主任 |

二、工作小组

1.维稳工作组

| 组 长： | 王现文 | 县教育局副局长 |
| --- | --- | --- |
| 副组长： | 朱海林 | 县政法委执法督查科科长 |
|  | 戴绍华 | 县公安局副局长 |
|  | 续文国 | 县信访局副局长 |
| 成 员： | 林明浩 | 县涉法涉诉工作站科员 |
|  | 吕太国 | 县公安局治安大队大队长 |
|  | 陈 健 | 县信访局办公室科员 |
|  | 李建中 | 县教育局办公室主任 |
|  | 朱兆河 | 县教育局副局级督学 |

2. 学校资产移交、审计与经费保障工作组

| 组 长： | 张晓乾 | 县教科研中心主任 |
| --- | --- | --- |
| 副组长： | 谢清伟 | 县审计局副局长 |
|  | 鞠敏红 | 县财政局副局长 |
|  | 李 霞 | 县第五纪工委副书记 |
| 成 员： | 张友兵 | 县审计局行政事业科科长 |
|  | 朱安民 | 县财政局教科文科科长 |
|  | 朱兆河 | 县教育局副局级督学 |
|  | 张加宏 | 县教育局计财科科长 |
|  | 崔 彬 | 县教育局教学条件装备与后勤服务科科长 |

3.学校建设工作组

| 组 长： | 张晓乾 | 县教科研中心主任 |
| --- | --- | --- |
| 副组长： | 杨 利 | 县建设局副局长 |
|  | 赵前程 | 县规划局副局长 |
|  | 鞠敏红 | 县财政局副局长 |
|  | 刘国昌 | 县国土资源局副局长 |
|  | 宁 阳 | 宁阳经济开发区管委会副主任 |
| 成 员： | 谢荣波 | 县建设局城建工程科副科长 |
|  | 张桂学 | 县规划局规划科科长 |
|  | 朱安民 | 县财政局教科文科科长 |
|  | 张志国 | 县国土资源局耕保科科长 |
|  | 刘文清 | 文庙街道党工委委员 |
|  | 刘 伟 | 八仙桥街道人大工委主任 |
|  | 张 辉 | 宁阳经济开发区国土建设局规划科科长 |
|  | 张加宏 | 县教育局计财科科长 |
|  | 樊 勇 | 县教育局基教科科长 |
|  | 崔 彬 | 县教育局装备与后勤服务科科长 |
|  | 杨冬梅 | 县教育局学前教育科科长 |

4.教职工调配工作组

| 组 长： | 丁开冰 | 县教育局副局长 |
| --- | --- | --- |
| 副组长： | 鞠敏红 | 县财政局副局长 |
|  | 于 红 | 县编办副主任 |
|  | 王东阳 | 县人社局主任科员 |
|  | 刘文清 | 文庙街道党工委委员 |
|  | 刘 伟 | 八仙桥街道人大工委主任 |
|  | 陈 峰 | 蒋集镇副镇长 |
|  | 袁 野 | 磁窑镇人大主席 |
|  | 李 菁 | 华丰镇党委委员 |
|  | 杨 强 | 宁阳经济开发区管委会副主任 |
| 成 员： | 朱安民 | 县财政局教科文科科长 |
|  | 闫海峰 | 县编办综合科科长 |
|  | 陈 玉 | 县人社局事业单位人事管理科科长 |
|  | 苗 清 | 文庙街道教育学区主任 |
|  | 靳恩龙 | 八仙桥街道教育学区主任 |
|  | 殷修德 | 蒋集镇教育学区主任 |
|  | 赵宏伟 | 磁窑镇教育学区主任 |
|  | 陈 浩 | 华丰镇教育学区主任 |
|  | 杜志强 | 宁阳经济开发区社区管理中心社会事务办公室主任 |
|  | 张加宏 | 县教育局计财科科长 |
|  | 樊 勇 | 县教育局基教科科长 |
|  | 程 永 | 县教育局人事科科长 |
|  | 杨冬梅 | 县教育局学前教育科科长 |

抄送：县委各部门，县纪委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，

县法院，县检察院，县武装部。

宁阳县人民政府办公室                      2018年8月16日印发