附件：

宁阳县落实《关于加强我省小型水库安全管理

工作的意见》具体措施台账

| 序 号 | 小型水库项目 |  | 内 容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 需要完成的 总数量(座) | 2020年 | 2021年 |  |
| 1 | 超期未安全鉴定 | 计划安排数量(座) | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 水库名称 |  | 石马水库、孔庄水库、杏山水库 |  |  |
| 2 | 鉴定为“三类坝”的计划除险加固 | 计划安排数量(座) | 0 |  |  |  |
|  |  | 水库名称 |  |  |  |  |
| 3 | 需新建(改建)管理房 | 计划安排数量(座) | 0 |  |  |  |
|  |  | 水库名称 |  |  |  |  |
| 4 | 鉴定为“二类坝”的计划隐患消除 | 计划安排数量(座) |  |  |  |  |
|  |  | 水库名称 |  |  |  |  |
| 5 | 需新建(改建) 水尺 | 计划安排数量(座) | 11 | 11 |  |  |
|  |  | 水库名称 |  | 石马水库、孔庄水库、杏山水库、清河峪水库、安子沟水库、王家河水库、高家村水库、南葛南水库、宁家庄水库、翟庄水库、沈庄里水库 |  |  |
| 6 | 需新建(改建) 雨水情自动测 报系统 | 计划安排数量(座) | 34 | 16 | 18 |  |
|  |  | 水库名称 |  | 宁家庄水库、龙山水库、古树口水库、南葛南水库、朝东庄水库、北杨庄水库、清河峪水库、得时水库、东风水库、高家村水库、前才水库、山安水库、肖付水库、五一水库、杨家井水库、曹家寨西水库 | 李家院水库、富家洼水库、幸福水库、沈庄里水库、孔庄丰山水库、满村水库、门庄水库、吕庄水库、周庄西南水库、三叉沟水库、樊营水库、和尚坟水库、王家河水库、双山水库、卓崖水库、尹家洼水库、前吕水库、徐林水库 |  |
| 7 | 需新建(改建) 视频监控系统 | 计划安排数量(座) |  |  |  |  |
|  |  | 水库名称 |  |  |  |  |
| 8 | 需新建(改建) 大坝照明 | 计划安排数量(座) | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  | 水库名称 |  | 安子沟水库、得时水库、大王水库、高家村水库、曹家寨西水库 | 卓涯水库、东风水库、中谷水库、永义水库、周庄西南水库 |  |
| 9 | 需新建(改建)的其他基础设施 | 计划安排数量(座) | 5 | 2 | 3 |  |
|  |  | 水库名称 |  | 清河峪水库、孟林水库 | 乱石水库、吕观水库、何堂水库 |  |